每天 1–3 小时，对大一学生来说已经足够完成整个路径，只要“节奏再拆细、放弃完美主义、把考试周当 natural checkpoint”。下面给你一份“超小步”日历表，按 90 min 为 1 个番茄单位，可直接打印贴宿舍墙。

---

总原则

- 1 番茄 = 25 min 专注 + 5 min 休息，每天最多 6 番茄（3 h）。

- 任务粒度 ≤ 1 番茄，保证“随时可停、下次能续”。

- 每周 5 天学习日 + 2 机动日（社团/约会/补作业），机动日不写新代码，最多修 bug。

- 考试周前 10 天进入“维护模式”，只 push 不改功能。

---

阶段 0：环境（2 天，共 4 番茄）

Day1 晚 2T

T1 装 Chrome+VS Code+Live Server，跑通“Hello World”

T2 注册 GitHub，建仓库 hello-world，README 写一句话

Day2 晚 2T

T3 把 hello-world 推到 GitHub Pages，能在手机打开

T4 学 3 个快捷键：保存、格式化、自动补全（!+Tab）

---

阶段 1：静态展示页（14 天，20 番茄）

Week1

D1 晚 2T  HTML 骨架：header/nav/main/footer

D2 晚 2T  插入 1 张自拍 + alt 属性

D3 晚 2T  文字区块：h1/h2/p，中文 200 字以内

D4 晚 2T  超链接：nav 跳转到本页锚点

D5 晚 2T  表单：只做输入框+label，不提交

Week2

D1 晚 2T  CSS 颜色+字号，全局 font-family

D2 晚 2T  把 CSS 拆文件， 引入

D3 晚 2T  居中对齐：margin:0 auto; 宽度 320px

D4 晚 2T  加 1 张背景图，学会 background-size:cover

D5 晚 2T  手机查看，把截图放 README，push

里程碑：手机浏览器访问 `https://你的用户名.github.io` 能看到一页自我介绍，就算通关。

---

阶段 2：基础交互（21 天，30 番茄）

Week3

D1 晚 2T  JS 第一行：console.log('hello')

D2 晚 2T  querySelector 找到按钮，点击弹出 alert

D3 晚 2T  把 alert 换成 document.body.style.background 变色

D4 晚 2T  图片切换：准备 3 张图，点按钮换 src

D5 晚 2T  把 JS 拆文件

Week4

D1 晚 2T  待办输入框 + 添加按钮，能追加 li

D2 晚 2T  给 li 加删除按钮，点一下移除

D3 晚 2T  本地存储：刷新页面数据不丢（只学 setItem/getItem）

D4 晚 2T  把待办做成单独页面 todo.html，导航可跳转

D5 晚 2T  手机测试，修复输入法是“完成”按钮时键盘不收回

Week5

D1 晚 2T  暗色模式 toggle：点按钮切换 CSS 类

D2 晚 2T  把暗色样式写成 dark.css，按需 link 启用

D3 晚 2T  记录用户选择，localStorage 记住暗色模式

D4 晚 2T  把项目结构整理成 /css /js /img，路径全用相对

D5 晚 2T  写 README：放 3 张动图（用 Chrome 录屏转 GIF）

里程碑：主页 + 待办 + 暗色模式，3 个页面可互相跳转，手机可用。

---

阶段 3：布局进阶（14 天，20 番茄）

Week6

D1 晚 2T  Flexbox Froggy 通关 1-12 关

D2 晚 2T  把 nav 用 flex 做横向，间距平均

D3 晚 2T  把作品墙用 flex 做 2 列，gap 10px

D4 晚 2T  Grid Garden 1-10 关

D5 晚 2T  相册墙改 Grid，自动 2→3→4 列（auto-fill）

Week7

D1 晚 2T  媒体查询：≤600px 1 列，≥900px 3 列

D2 晚 2T  给图片加 object-fit:cover，固定高宽比

D3 晚 2T  汉堡菜单 checkbox 纯 CSS 实现（不学 JS）

D4 晚 2T  把暗色模式与媒体查询合并，prefers-color-scheme

D5 晚 2T  Lighthouse 跑分，截图放 README

里程碑：手机 1 列、平板 2 列、PC 3 列，导航自动变汉堡，分数 > 90。

---

阶段 4：发布与工具（7 天，10 番茄）

Week8

D1 晚 2T  Git 三句：add/commit/push，写 commit 规范

D2 晚 2T  新建用户名.github.io 仓库，把代码迁进去

D3 晚 2T  绑定自定义域名（学生包免费 .me）

D4 晚 2T  VS Code 插件：Prettier + GitLens

D5 晚 2T  用 Chrome DevTools 手机模拟，看 Network 大小

机动日

T1 写 1 页 A4 简历：基本信息 + GitHub 二维码 + 3 个项目截图

T2 把简历 PDF 也丢进仓库，设成 Pages 可下载

---

阶段 5（可选，但建议）：自动化与模块（14 天，20 番茄）

Week9

D1 晚 2T  npm init，装 vite，跑通 vanilla 模板

D2 晚 2T  把原项目 css/js/img 搬进 src，main.js import

D3 晚 2T  学 ES6 模板字符串，改写待办 innerHTML

D4 晚 2T  把待办拆成 utils/todo.js，export/import

D5 晚 2T  build 一次，dist 丢 GitHub Pages，验证还能跑

Week10

D1 晚 2T  加 eslint 规则，Prettier 自动格式化

D2 晚 2T  把暗色模式写成 class，用 toggle 重构

D3 晚 2T  写单元测试（Vitest），测“添加待办”函数

D4 晚 2T  把测试跑通，badge 放进 README

D5 晚 2T  总结：写博客篇《0 基础 70 天做出响应式个人站》发 CSDN/知乎，附仓库链接

---

考试周节奏

- 提前 10 天停新功能，只修 bug，commit message 写 “fix: xxx”。

- 每天 1 番茄以内，保持绿格子不断即可。

- 考后第 1 天，回 dev 分支继续。

---

结果预期

70 天 ≈ 10 周，每天 1.5 h（中位数）≈ 100 番茄。

你将得到：

1. 一个手机/平板/PC 三端适配、暗色模式、Lighthouse 90+ 的个人站；

2. 4 个独立仓库、持续绿格子、自定义域名 & HTTPS；

3. 一份可投递的 1 页 A4 简历 + 二维码，足够申请大一冬令营/春芽计划。

把这张表贴在书桌，每完成 1 番茄就划掉一格，肉眼可见的进度会比任何“速成班”都踏实。祝你 70 天后拥有自己的 first online footprint！